1. Этапы разработки проекта:
2. Прототип: Разработка интерфейса (пользователя, администратора), разработка серверной части и проектирование базы данных;
3. Предрелиз: Занесение в БД первичной информации и присвоение пользователям различного уровня доступа, тестирование, исправление ошибок;
4. Релиз: Разработка системы обратной связи, разработка дизайна, бета-тестирование
5. Оценка времени:
6. Прототип:  
   Разработка интерфейса 2 месяца, разработка серверной части и проектирование базы данных 2 месяца.  
   Итого: 4 месяца
7. Предрелиз:   
   Занесение в БД первичной информации 1 месяц. Тестирование, исправление ошибок - 1 месяц.  
   Итого: 3 месяца
8. Релиз:  
   Разработка клиентской части 2 месяца, бета-тестирование 2 месяца.  
   Итого: 4 месяца
9. Риски:
10. Недостаточно квалификационных исполнителей:  
    Категория: Организационная  
    Симптомы: Явно выявленные ошибки с архитектурой ПО, плохо спроектированное БД.  
    Последствия: Долгая разработка, потеря клиентов, финансовые потери  
    Воздействия: время и деньги  
    Вероятность: 1  
    Степень воздействия: 3  
    Близость: 1  
    Ранг: 6  
    Решение: правоведение тренингов персонала, либо качественный набор в начале.
11. Недостаточно вычисляемых ресурсов для решения задачи  
    Категория: Техническая  
    Симптомы: Долгая обработка запросов  
    Последствия: Потеря клиентов, потеря прибыли  
    Воздействия: деньги и время  
    Вероятность: 1  
    Степень воздействия: 1  
    Близость: 3  
    Ранг: 4  
    Решение: Проведение нагрузочного тестирования и определить нужное количество серверов на старте.
12. Риск потери команды   
    Категория: организационная   
    Симптомы: недостаточная оплата труда, проблемы с проектом, проблемы в коллективе  
    Последствия: финансовые потери   
    Воздействия: деньги   
    Вероятность: 2   
    Степень воздействия: 3  
    Близость: 1  
    Ранг: 3  
    Решение: Изучение рынка труда, сплочение коллектива
13. Архитектура разработана без учета масштабируемости  
    Категория: Техническая  
    Симптомы: Заторможенная работа сайта  
    Последствия: Потеря клиентов, высокая нагрузка на базу данных  
    Воздействия: деньги  
    Вероятность: 1  
    Степень воздействия: 3  
    Близость: 3  
    Ранг: 3  
    Решение: Позаботиться о том, чтобы архитектура была масштабируемой
14. Недостаточная защищенность  
    Категория: Техническая  
    Симптомы: На стадии тестирования, не были выявлены слабые места ПО  
    Последствия: Потеря клиентов, потеря личных данных клиентов  
    Воздействия: деньги  
    Вероятность: 2  
    Степень воздействия: 3  
    Близость: 3  
    Ранг: 6  
    Решение: Обратиться к специалисту по данной области за консультацией
15. Диаграмма Ганта

