# Министерство образования и науки Российской Федерации

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

# высшего образования

# «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова»

# Кафедра «Программное обеспечение»

Отчет  
по лабораторной работе №3  
«Планирование разработки проекта»

Выполнил И.И.Шмыков

студент гр. Б07-191-1 М.С.Ажгихина

Принял М.О. Еланцев

Ижевск 2016

Задание

- Разделить проект на два (три) этапа:

прототип, финальный продукт (или прототип, версия 1, версия 2)

- Оценить время выполнения в чел\*час каждого этапа

- Базовое расписание в виде диаграммы Ганта (на основе ИСР)

- Представить перечень рисков проекта, описать их (5 основных)

Описание риска

------------

- Название

- Категория (технический, внешний, организационный)

- Симптомы

- Последствия

- Воздействие

- Вероятность (1-3)

- Степень воздействия (1-3)

- Близость (1-3)

- Ранг (1-9)

- Способ решения

1. Этапы разработки проекта:
2. Прототип:

- разработка интерфейса (администратора, сотрудника, поставщика);

- разработка серверной части;

- проектирование базы данных;

- тестирование клиентской и серверной части;

1. Релиз:

- разработка системы обратной связи;

- разработка дизайна приложения;

- внедрение в компанию, занимающуюся авторемонтом.

1. Оценка времени:
2. Прототип:   
   - разработка интерфейса – 20 дней;

- проектирование базы данных – 20 дней;

- разработка серверной части – 20 дней;

- тестирование клиентской части – 7 дней;

- тестирование серверной части – 7 дней.  
Общее время – 74 дня.

1. Релиз:   
   - разработка системы обратной связи – 7 дней;

- разработка дизайна – 10 дней;

- внедрение в компанию, занимающуюся авторемонтом – 7 дней;

Общее время – 24 дней.

Итог: 98 дней.